**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2019 года

Ответственный исполнитель: Савельева Т.Б.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ-ствен-ныйиспол-нитель(ОИВ) | Факти-ческаядата началареали-зациимеро- прия- тия(квар-тал, год) | Факти-ческаядата окон- чанияреали-зациимеро- прия- тия(квар-тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | Фактическое исполнениерасходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Основное мероприятие |
| 1 | Ремонт уличного освещения на улицах Поселковой, Мариинской набережной, Свирской набережной, Базарной, Западной, Заводской, Садовой, переулках Совхозный, Прионежский, Сосновый; Приобретение ограждения детской площадки на ул.Лесозаводской; Приобретение пиломатериала для строительства пожарных пирсов на Правосвирской набережной и улице Новой. | Савельева Т.Б. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 1028,00 | 125,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 1028,00 | 125,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

«Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы»

за 1 полугодие 2019 год

Муниципальная программа «Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 31.08.2015 года № 294 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 25 октября 2016 г. № 327, от 02 августа 2017 г. № 246, ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 1 163,80 тыс.руб., в том числе - средства 1 028,80 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 10,0 тыс. руб. – прочие средства, 125,00 тыс.руб. средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 1 полугодие 2019 год составило 0 тыс.руб. Процент освоения 0 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Программы составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

Глава Администрации М.М.Мужикова