Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ежеквартальному отчету   по Соглашению  от 17.02. 2017 года № 95/133

Ежеквартальный отчет по состоянию на 01.07.2017 года

Администрации муниципального образования

"Вознесенское городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Установка двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенскоре городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по установке двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Установка двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 2 | Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области: на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице. |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по оборудованию двух мест установки мусорных контейнеров в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области: на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице. | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области: на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице. | После заключения муниципального контракта |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 3 | Приобретение четырех контейнеров для д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 3.2. | Приобретение контейнеров для мусора | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта В сроки предусмотренные контрактом |
| 4 | Ремонт трех колодцев по ул.Молодежной в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области : у д.№№ 4,9,15. |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту трех колодцев по ул.Молодежной в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области : у д.№№ 4,9,15 | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт трех колодцев по ул.Молодежной в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области : у д.№№ 4,9,15 | После заключения муниципального контракта |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 5. | Ремонт участка дороги (300 м.) по ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 563 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги (300 м.) по ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 563 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги (300 м.) по ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 563 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 5.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 6. | Приобретение дополнительно двух спортивных тренажеров для детской площадки в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 6.2. | Приобретение двух спортивных тренажеров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта . В сроки предусмотренные контрактом |
| 7. | Установка одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20 |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 7.2. | Выполнение работ по установке одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20 | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Установка одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20 | После заключения муниципального контракта |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 8 | Ремонт участка дороги (100 м.) по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 410 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги (100 м.) по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 410 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги (100 м.) по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 410 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 8.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 9 | Ремонт участка дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 9.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 10 | Ремонт дороги по пер.Светлый в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 10.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по пер.Светлый в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги по пер.Светлый в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 10.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 11 | Обустройство пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4). |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 11.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4). | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4). | После заключения муниципального контракта |
| 11.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 12. | Приобретение двух дополнительных спортивных тренажеров для детской площадки в д.Соболевщина |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 12.2. | Приобретение двух спортивных тренажеров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта. В сроки предусмотренные контрактом |
| 13. | Ремонт уличного освещения в ур.Габаново Подпорожского района Ленинградской области (1 участок) |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 13.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в ур.Габаново Подпорожского района Ленинградской области (1 участок) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения в ур.Габаново Подпорожского района Ленинградской области (1 участок) | После заключения муниципального контракта |
| 13.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 14. | Установка дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24, 1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 14.2 | Выполнение работ по установке дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24, 1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Установка дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24, 1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 14.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 15. | Строительство мостика через ручей на границе д.Родионово с д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 15.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 15.2. | Выполнение работ по строительству мостика через ручей на границе д.Родионово с д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Строительство мостика через ручей на границе д.Родионово с д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 15.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 16. | Продолжение ремонта дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 1380 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 16.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 16.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 1380 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 1380 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 16.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 17. | Ремонт участка дороги (120 м.: от перекрестка с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 17.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 17.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги (120 м.: от перекрестка с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги (120 м.: от перекрестка с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 17.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 18. | Ремонт участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м. |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 18.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 18.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 18.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 19. | Ограждение фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 19.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 19.2. | Выполнение работ по ограждению фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ограждение фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 19.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 20 | Установка дополнительно 20-ти светильников уличного освещения в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8. |  |  |  |  |
| 20.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 20.2 | Выполнение работ по установке 20-ти светильников уличного освещения в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8. | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Установка 20-ти светильников уличного освещения в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8. | После заключения муниципального контракта |
| 20.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 21 | Ремонт участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20) по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1072 м.) |  |  |  |  |
| 21.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 21.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20) по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20) по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 21.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 22 | Ремонт участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1597 м.) |  |  |  |  |
| 22.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 22.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1597 м.) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1597 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 22.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 23. | Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области |  |  |  |  |
| 23.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 23.2 | Выполнение работ по оборудованию двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 23.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 24 | Приобретение четырех мусорных контейнеров для д.Красный Бор |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 24.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 24.2 | Приобретение четырех мусорных контейнеров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта. В сроки предусмотренные контрактом |
| 25 | Приобретение пиломатериала для ремонта водозаборной пристани по ул.Речной и прохода к реке Свирь с ул.Школьной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области. |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 25.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 25.2 | Приобретение пиломатериала для ремонта водозаборной пристани по ул.Речной и прохода к реке Свирь | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта. В сроки предусмотренные контрактом |
| 26 | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области. |  |  |  |  |
| 26.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 26.2 | Выполнение работ по обустройству детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области. | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области. | После заключения муниципального контракта |
| 26.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 27 | Установка пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки Подпорожского района Ленинградской области: пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6 |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 27.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 27.2 | Выполнение работ по установке пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки Подпорожского района Ленинградской области: пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6 | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Установка пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки Подпорожского района Ленинградской области: пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6 | После заключения муниципального контракта |
| 27.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 28 | Ремонт участка дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 449 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 28.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 28.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 28.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 29 | Ремонт дороги по пер.Родниковому в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области(общая протяженность – 170 м.). |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 29.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 29.2 | Выполнение работ по ремонту дороги по пер.Родниковому в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги по пер.Родниковому в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 29.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 30 | Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 30.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 30.2 | Выполнение работ по Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5) | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5) | После заключения муниципального контракта |
| 30.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 31 | Благоустройство братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы). |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 31.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 31.2. | Выполнение работ по благоустройству братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы). | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы). | После заключения муниципального контракта |
| 31.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 32 | Оборудование одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 32.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 32.2 | Выполнение работ по оборудованию одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Оборудование одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту | После заключения муниципального контракта |
| 32.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 33 | Приобретение двух мусорных контейнеров для д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 33.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 33.2 | Приобретение двух мусорных контейнеров | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта. В сроки предусмотренные контрактом |
| 34 | Ремонт дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области с установкой 1 трубы (общая протяженность дороги 200 м.) |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 34.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 34.2 | Выполнение работ по ремонту дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области с установкой 1 трубы | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области с установкой 1 трубы | После заключения муниципального контракта |
| 34.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 35 | Ремонт дороги по пер. Новый в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области с установкой 2-х труб (общая протяженность дороги 164 м). |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 35.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 35.2 | Выполнение работ по ремонту дороги по пер. Новый в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области с установкой 2-х труб | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги по пер. Новый в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области с установкой 2-х труб | После заключения муниципального контракта |
| 35.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 36 | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области, по Ивановскому пер.6. |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 36.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 36.2 | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области, по Ивановскому пер.6 | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области, по Ивановскому пер.6 | После заключения муниципального контракта |
| 36.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| 37 | Обустройство пожарного водоема в д.Володарская Подпорожского района Ленинградской области, у д. № 20 по ул.Никольской. |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 37.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 37.2 | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Володарская Подпорожского района Ленинградской области, у д. № 20 по ул.Никольской | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Володарская Подпорожского района Ленинградской области, у д. № 20 по ул.Никольской | После заключения муниципального контракта |
| 37.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципальных контрактов | Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,установленные соглашением |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После проведения конкурсных процедур |

Глава администрации        ______________________ ( Мужикова М.М.)

МП