Приложение № 1 ежеквартальному отчету по Соглашению от 17.02. 2017 года № 95/133

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

"Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **1.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенскоре городское поселение Подпорожскогомуниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен 09.08.2017 г. № 0145300020717000014-0271202-01 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки,д.ГимрекаПодпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ  | Планируется до 01.11.2017 г. |
| 2 | Выполнение работ по установке светильников уличного освещения |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен 23.08.2017 г.№ 0145300020717000022-0271202-02 |
| 2.2. | Выполнение работ по установке светильников уличного освещения | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по установке светильников уличного освещения | После заключения муниципального контракта  |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Планируется до 31.10.2017 г. |
| 3 | Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен 28.08.2017 г.№ 0145300020717000021-0271202-01 |
| 3.2. | Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | После заключения муниципального контракта  |
| 3.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт выполненных работ № 9 от 06.09.2017 г. |
| 4. | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен 02.08.2017 г.№ 6 |
| 4.2. | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта  |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт выполненных работ № 4 от 09.08.2017 г. |
| 5. | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен 02.08.2017 г.№ 7 |
| 5.2. | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта  |
| 5.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт выполненных работ № 5 от 09.08.2017 г. |
| 6. | Приобретение пиломатериалов для ремонта пристани в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Октябрь 2017 г. | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 6.2. | Приобретение пиломатериалов для ремонта пристани в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | После заключения муниципального контракта. В сроки предусмотренные контрактом |
| 7 | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь 2017 г. | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Производится подготовка аукционной документации |
| 7.2 | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | до 31 декабря 2017 года | Подрядная организация | Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта  |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт выполненных работ  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожскогомуниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципальных контрактов | Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожскогомуниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,установленные соглашением |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожскогомуниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После проведения конкурсных процедур |

 Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Мужикова М.М.)

 МП