ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 31.12.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 31.12.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул.Комсомольской левобережной части 1.1 Замена неизолированного провода на СИП 1.2 замена (установка) опор 1.3 Замена светильников на светодиодные | 1800 м 4 шт 100 шт | 1800 м 4 шт 100 шт | 1207000 | 1064000 | 133000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207000 | 1064000 | 133000 | 10000 | 0 |
| Итого | х | х | 1207000 | 1064000 | 133000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207000 | 1064000 | 133000 | 10000 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования______________М.М.Мужикова |  |
| --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Г.Н.Михайлова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Паршакова Е.П. 8(81365)42537 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

# Приложение

к ежеквартальному отчету

на 31.12.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы |
| 1. | Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской, левобережной части |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь-октябрь 2018г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 0145300020718000029-0271202-02 от 17.10.2018г на сумму 1207000,00руб |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской левобережной части | До 01.12.2018 г. | Подрядная организация | ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской, левобережной части | После заключения муниципального контракта |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Работы выполнены на 100% |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Приемка и оплата работ произведены в полном объеме |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 31.12.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | После проведения конкурсных процедур |