Приложение №1   
 к муниципальной программе   
«Развитие автомобильных дорог   
МО Вознесенское городское поселение»  
 на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Начало реализации | Конец реализации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020годы»** | 2018 год | 2020 год | Средства  местного бюджета | 6629,9 | 2176,5 | 2 226,7 | 2 226,7 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета |  |  |  |  |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - |
| **Итого** |  |  |  | **6629,9** | **2176,5** | **2 226,7** | **2 226,7** |  |  |
| **Подпрограмма 1**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» | 2018 год | 2020 год | Средства  местного бюджета | 6179,9 | 1726,5 | 1776,7 | 1776,7 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета |  |  |  |  |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | **6179,9** | **1726,5** | **1776,7** | **1776,7** |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства  местного бюджета | 3385,9 | 1182,5 | 1101,7 | 1101,7 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  | **3385,9** | **1182,5** | **1101,7** | **1101,7** |  |  |
| **Основное мероприятие 1.2**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства  местного бюджета |  | 544,0 | 675,0 | 675,0 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | - | - | - | - |
| Внебюджетные  источники | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.3**  Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства  местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**  «Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» | 2018 год | 2020 год | Средства  местного бюджета | 1 350,0 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1**  «Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | **1 350,0** | **450,00** | **450,00** | **450,000** | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» | Администрация МО  «Вознесенское  городское  поселение» |
| Средства  областного бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства  федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные  источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  |  | **1 350,0** | **450,00** | **450,00** | **450,000** |  |  |
|  | | |  | | | | |  | |

Приложение № 3   
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог   
МО «Вознесенское городское поселение»  
 на 2018-2020 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи, тыс.руб. | | Количественные и/или  качественные целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Оценка базового  значения  показателя  (2014 год) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | |
| МБ | ОБ | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Задача 1  Создание качественной дорожной сети за счет повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения | 6 629,9 | - | Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог | км | - | 1,255 | 2,292 | 1,419 |
| Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | кв.м. | - | 1137,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2  Повышение уровня безопасности дорожного движения | 1350,0 | 0 | Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах  Сокращение числа пострадавших в ДТП | Ед. | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2   
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог   
МО «Вознесенское городское поселение»  
на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм  муниципальной программы | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018 -2020 годы» | Итого | 5 261,9 | 1 726,5 | 1 767,7 | 1 767,7 |
| Средства местного  бюджета | 5 261,9 | 1 726,5 | 1 767,7 | 1 767,7 |
| Средства областного  бюджета |  |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2**  «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» | Итого | 1 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,00 |
| Средства местного  бюджета | 1 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,00 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | **6 629,9** | **2 176,5** | **2 226,7** | **2 226,7** |
|  |  | Средства местного бюджета | **6 629,9** | **2 176,5** | **2 226,7** | **2 226,7** |
| Средства областного  бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |