Утверждено

постановлением администрации

Вознесенского городского поселения

от 30.03.2018 г. № 60

Приложение 1

к Программе

**План мероприятий муниципальной программы**

«Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок реализации | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Начало реализации | Конец реализации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 2 | 5 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Основное мероприятие 1.Благоустройство административного центра Вознесенского городского поселения | 2016 | 2020 | Итого | 6 204,299 | 1499,999 | 1 152,3 | 1 184,0 | 1 184,0 | 1 184,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»,Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
| Средства местного бюджета | 471,478 | 57,078 | 54,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Средства областного бюджета | 5 420,552 | 1 141,552 | 1 087,0 | 1 064,00,0 | 1 064,00,0 | 1 064,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 312,269 | 301,369 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.Благоустройство парка г.п. Вознесенье у пересечения ул. Комсомольской и Почтового пер.  | 2016 | 2020 | Итого | 1499,999 | 1499,999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»,Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
| Средства местного бюджета | 57,078 | 57,078 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1 141,552 | 1 141,552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 301,369 | 301,369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.Ремонт уличного освещения на ул. Зеленая, ул. Боровая и правобережной части г.п. Вознесенье  | 2017 | 2017 | Итого | 1 152,3 | 0,0 | 1 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»,Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
| Средства местного бюджета | 54,4 | 0,0 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1 087,0 | 0,0 | 1 087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, и пер. Просвещения | 2018 | 2018 | Итого | 1 184,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»,Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
| Средства местного бюджета | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 1 064,00,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064,00,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.Благоустройство г.п. Вознесенье | 2019 | 2020 | Итого | 2 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,0 | 1 184,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»,Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
| Средства местного бюджета | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 |
| Средства областного бюджета | 2 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 064,00,0 | 1 064,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Утверждено

постановлением администрации

Вознесенского городского поселения

от 30.03.2018 г. № 60

Приложение 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы»

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | *Программа* «Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы» | Итого | 6 204,299 | 1499,999 | 1 152,3 | 1 184,0 | 1 184,0 | 1 184,0 |
| Средства местного бюджета | 471,478 | 57,078 | 54,4 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Средства областного бюджета | 5 420,552 | 1 141,552 | 1 087,0 | 1 064,00,0 | 1 064,00,0 | 1 064,0 |
| Средствафедерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 312,269 | 301,369 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Утверждено

постановлением администрации

Вознесенского городского поселения

от 30.03.2018 г. № 60

Приложение 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы»

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| МБ  | Другие источники | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Задача 1 Повышение уровня комплексного обустройства административного центра | 471,478 | 5732,821 | Показатель 1Количество благоустроенных объектов | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2.Развитие взаимодействия между жителями г.п. Вознесенье и органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, путем привлечения граждан к участию в мероприятиях, затрагивающих интересы населения | Не требует финансового обеспечения | Показатель 2.Количество участвующих жителей административного центра в собраниях с целью решения вопросов местного значения | чел. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |