Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Вознесенское городское поселение»

от 12.10 2015г. № 335

| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году. |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |
|  | II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| II.Формирование муниципальной программы |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 11 сентября текущего финансового года. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 11 сентября текущего финансового года. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 11 сентября текущего финансового года. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| а) | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"(муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по строительству объекта | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта. |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"(подрядная организация) | Акт приемочной комиссии передачи объекта заказчику подрядчиком. |
| б) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"(муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Свирской набережной, от дома №1 до дома №9 в г.п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области Протяженность- 494,4 м. Площадь-2472 кв.м. Источники финансирования: МБ-140,63300 тыс.руб. ОБ-1 259,71370 тыс.руб. | . |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Свирской набережной, от дома №9 до дома №12а в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области Протяженность-136,44 м Площадь-682,2 кв.м. Источники финансирования: МБ-82,64470 тыс.руб. ОБ-740,28630 тыс.руб. |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объектов | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. . |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Свирской набережной, от дома №1 до дома №9 в г.п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области Протяженность- 494,4 м. Площадь-2472 кв.м. Источники финансирования: МБ-140,63300 тыс.руб. ОБ-1 259,71370 тыс.руб. |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Свирской набережной, от дома №9 до дома №12а в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области Протяженность-136,44 м Площадь-682,2 кв.м. Источники финансирования: МБ-82,64470 тыс.руб. ОБ-740,28630 тыс.руб. |  |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. . | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области", Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Свирской набережной, от дома №1 до дома №9 в г.п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области Протяженность- 494,4 м. Площадь-2472 кв.м. Источники финансирования: МБ-140,63300 тыс.руб. ОБ-1 259,71370 тыс.руб. |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по Свирской набережной, от дома №9 до дома №12а в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области Протяженность-136,44 м Площадь-682,2 кв.м. Источники финансирования: МБ-82,64470 тыс.руб. ОБ-740,28630 тыс.руб. |  |  |  |
| IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока |  |
|  | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"(подрядная организация) | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |