**ОТЧЕТ**

 **(годовой)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету**

**муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования,**

**источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Утверждено** **средств (рублей) из:** | **Поступило средств (рублей) из:** | **Расходы, подтвержденные документами (рублей) из:** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату в областной бюджет (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** |
| **областного бюджета\***  | **бюджета муниципального образования \*** | **внебюджетных источников****\*** | **областного бюджета** | **бюджета муниципального образования**  | **внебюджетных источников** | **областного бюджета** | **бюджета муниципального образования** | **внебюджетных источников** | **Контрагент** | **Номер и дата договора** | **Наименование работ** | **Сумма договора, рублей** | **Выполнено****работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | **Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому \*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1.Благоустройство1.1.Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):- участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;- участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.;- участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 250 п.м.;- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки – 150 п.м | 1053738,57 | 117458,13 | 3371,96 | 1053738,57 | 117458,13 | 3371,96 | 1053738,57 | 117458,13 | 3371,96 | 0 | ООО «Партнер» | м/ к № 01453000207190000170001 от 13.09.19г. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):- участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;- участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.;- участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 250 п.м.;- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки – 150 п.м | 1174568,66 | 1174568,66 | акты о приемке выполненных работ Кс-2,КС-3 № 1,2,3,4 от 19.11.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.2.Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины д.Родионово | 10598,68 | 1181,41 | 33,91 | 10598,68 | 1181,41 | 33,91 | 10598,68 | 1181,41 | 33,91 | 0 | ООО «РУСАРСЕНАЛ-СПБ» | м/ к № 106 от 05.09.19г. | Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины д.Родионово | 11814,00 | 11814,00 | УПД№ 5274 от 05.09.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.3.Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8 | 153651,13 | 17127,18 | 491,69 | 153651,13 | 17127,18 | 491,69 | 153651,13 | 17127,18 | 491,69 | 0 | ООО «Партнер» | м/к № 01453000207190000200001 от 22.10.19г. | Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8 | 171270,00 | 171270,00 | Акт № 7 от 24.10.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.4.Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5 | 67499,92 | 7524,08 | 216,00 | 67499,92 | 7524,08 | 216,00 | 67499,92 | 7524,08 | 216,00 | 0 | ООО «Партнер» | м/к № 01453000207190000220001 от 22.10.19г. | Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5 | 75240,00 | 75240,00 | Акт № 11 от 24.10.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.5.Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская,у д.№ 10 | 115267,65 | 12848,65 | 368,86 | 115267,65 | 12848,65 | 368,86 | 115267,65 | 12848,65 | 368,86 | 0 | ООО «Партнер» | м/к № 01453000207190000230001 от 22.10.19г. | Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская,у д.№ 10 | 128485,16 | 128485,16 | Акт № 9 от 24.10.2019г | Работы выполнены на 100% |
| 1.6.Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.) | 266447,05 | 29700,32 | 852,63 | 266447,05 | 29700,32 | 852,63 | 266447,05 | 29700,32 | 852,63 | 0 | ООО «Партнер» | м/к № 01453000207190000210001 от 22.10.19г. | Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.) | 297000,00 | 297000,00 | Акт № 8 от 24.10.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.7.Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 | 79497,57 | 8861,44 | 254,39 | 79497,57 | 8861,44 | 254,39 | 79497,57 | 8861,44 | 254,39 | 0 | ООО «Детский Дворик» | м/к № 01453000207190000140001 от 20.08.19г. | Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 | 88613,40 | 88613,40 | Товарная накладная № 83 от 15.11.2019г, Акт б/н от 15.11.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.8.Поставка светодиодных консолей | 203782,15 | 22715,20 | 652,11 | 203782,15 | 22715,20 | 652,11 | 203782,15 | 22715,20 | 652,11 | 0 | ООО «Арсенал» | м/к № 01453000207190000260001 от 10.12.19г.Доп.соглашение№1 к м/к от 11.12.19г. | Поставка светодиодных консолей | 227149,46 | 227149,46 | Товарная накладная № 1312/ар-2019 от 13.12.2019г, Акт №1 от 13.12.2019г. | Работы выполнены на 100% |
| 1.9.Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением | 549517,28 | 61253,59 | 1758,45 | 549517,28 | 61253,59 | 1758,45 | 549517,28 | 61253,59 | 1758,45 | 0 | ООО «Партнер»;ООО «Детский Дворик»ИП Дьячков О.И. | м/к № 01453000207190000150001 от 22.08.19г, м/к № 01453000207190000160001 от 27.08.19г; м/к № 01453000207190000240001 от 22.10.19г. | Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением | 612529,32 | 612529,32 | Товарная накладная № 84 от 15.11.2019г, Акт б/н от 15.11.2019г. Товарная накладная № 10 от 05.11.2019г, Акт №12 от 05.11.2019г.Акт № 10 от 24.10.2019г | Работы выполнены на 100% |
| **Итого** | **2500000,00** | **278670,00** | **8000,00** | **2500000,00** | **278670,00** | **8000,00** | **2500000,00** | **278670,00** | **8000,00** | **0** |  |  |  | **2786670,00** | **2786670,00** |  | **100,00%** |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.М.Мужикова  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Н.Михайлова |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель \_Паршакова Е.П. 8(81365)42537  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

 Приложение

 к годовому отчету

 муниципального образования

 «Вознесенское городское поселение

 Подпорожского муниципального

 района Ленинградской области»

 за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевой показатель****результативности****предоставления****субсидии** | **Единица измерения** | **Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактическое значение** |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

**Детализированные требования к достижению значения целевого показателя**

**результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| 1 | 1.Благоустройство1.1.Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):- участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;- участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.;- участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово - 250 п.м.;- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки – 150 п.м1.2.Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины д.Родионово1.3.Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 81.4.Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 51.5.Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская,у д.№ 101.6.Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.)1.7.Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 101.8.Поставка светодиодных консолей1.9.Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением | П.м.Шт.Шт.П.м.Ед.М.Ед.Шт.Ед. | 852616416802311 | 852616416802311 |