О**тчет о реализации муниципальной программы**

**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения**

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь – июнь 2019 года

Ответственный исполнитель: Кулабухова Елена Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ-ствен-ный испол-нитель(ОИВ) | Факти-ческаядата началареали-зациимеро- прия- тия (квар-тал, год) | Факти-ческаядата окон- чания реали-зациимеро- прия- тия (квар-тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 **Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  **Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | **0** | **607,000** | **31,600** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательскиеработы | Кулабу-хова Е.С. | IV 2019г. | IV 2019г. | 0 | 607,000 | 31,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  **Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  **Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | **0** | **0** | **300,000** | **0** | **0** | **0** | **80,000** | | **0** | **0** | **0** | **80,000** | **0** |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Прочие мероприятия | Кулабухова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  **Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда** | Кулабухова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | 0 | 0 | **542,000** | **0** | **0** | **0** | **340,717** | | **0** | **0** | **0** | **340,717** | **0** |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1.  Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 118,408 | | 0 | 0 | 0 | 18,408 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2.  Мероприятия капитального характера МКД | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 222,308 | | 0 | 0 | 0 | 222,308 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 **Повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  **Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1  **Повышение энергетической эффективности жилищного фонда** | Кулабу-хова Е.С. | I  2019г. | IV 2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 **Благоустройство территории Вознесенского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  **Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения** | Пилип-чук А.И.-Машичев И.И. | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | 0 | 0 | 3886,000 | 0 | 0 | 0 | | 1271,185 | 0 | 0 | 0 | 1271,185 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  **Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения** | Пилип-чук А.И.-Машичев И.И. | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | 0 | 0 | 244,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  **Озеленение территории поселения** | Пилип-чук А.И. – Машичев И.И. | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | 0 | 0 | 347,600 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4  **Поддержание санитарного состояния поселения** | Пилип-чук А.И. – Машичев И.И | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5  **Прочие мероприятия по благоустройству** | Пилип-чук А.И. – Машичев И.И. | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | 0 | 0 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | | 41,480 | 0 | 0 | 0 | 41,480 | 0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6  **Предотвращение распространения и ликвидация борщевика Сосновского.** | Пилип-чук А.И. – Машичев И.И. | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения»**

за 1 полугодие 2019 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 15.10.2014 года № 275 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 23 октября2015 года № 338, 08 ноября 2016 года № 346, 02 августа 2017 года № 234, от 03.12.2018 года № 303).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 8 675,20 тыс.руб., в том числе 607,00 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 8 068,20 тыс.руб.– средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 1 полугодие 2019 год составило 2 638,66 тыс.руб. Процент освоения 30 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 7 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2018-2020 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ» составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения» составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 1 полугодие 201 года отмечаются:

* Содержание и техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения
* Акарицидная обработка территории;
* Оплата за электроэнергию;
* Оплата взносов региональному оператору по капитальному ремонту МКД;
* Субсидии юр.лицам на оказание банных услуг.