Приложение 12

к Соглашению № 1

от  «19»  июня 2014 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципальных образований Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 7 | 66 | 52 497 451,50 | 0 | 0 | 12 132 851,21 |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Вознесенское городское поселение, г.п. Вознесенье, пер. Рабочий, д.4

б) застройщик: ООО «Фирма Консент»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: 11.2015г.

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 35 шт.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.03.2015г.:

- устройство фундамента  - 45%

- строительство 1 этажа - 0%

- строительство 2 этажа - 0%

- строительство 3 этажа - 0%

- работы по внутренним и внешним инженерным сетям - 0%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 0%