**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом) соглашение №42/135 от 14.04.2016 г.**

**Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Благоустройство парка г.п.Вознесенье  у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка |  |  | 1500069 | 1141600 | 57100 | 301369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600 |
| В т.ч.1.1.Проходка водоотводных канав с вывозкой грунта | 400 м.п. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Установка водопропускных труб в местах пересечения тротуарных дорожек с водоотводными канавами. | 6 шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Устройство пешеходных дорожек шириной 2,5 м. на площади 56,5 м.кв. с отсыпкой основания песком и покрытием смесью щебеночно-песчаной ЩПС С2 | 56,5 кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов Д.А. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Михайлова Г.Н. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
| Исполнитель Левкина К.В. 8-813-65-42537 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

14.04.2016 года №42/135

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Вознесенского городского поселения**

**Подпорожского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Благоустройство парка г.п.Вознесенье  у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка | До 01.12.  2016 г. | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство парка г.п.Вознесенье  у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | 1.Составлена и проверена смета.  2.Заявка внесена в план-график.  3.Началась регистрация договоров на сайте госзакупок. |
| 1.2. | Выполнение работ | До 01.12.  2016 г. | Подрядная организация | Благоустройство парка г.п.Вознесенье  у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка |  |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмот-ренные муниципаль-  ным  контрактом | Администрация  Вознесенского поселения Подпорожского  муниципального района Ленинградской области | Акт сдачи-приемки работ подрядчиком заказчику |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | В начале июля 2016 г.будет объявлен аукцион и заключен м/контакт с победителем. |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципаль-ного района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Будет производится с условиями муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципаль-ного района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен 01.07.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципаль-ного района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы и Соглашения будет проведена после проведения конкурсных процедур |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения  МП | (Давыдов Д.А.) |