ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом) соглашение №42/135 от 14.04.2016 г.

Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

| Наименование проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Благоустройство парка г.п.Вознесенье у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка |  |  | 1500049 | 1141600 | 57080 | 301369 | 1500049 | 1141600 | 57080 | 301369 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |

| Глава администрации поселения _________ Давыдов Д.А. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Михайлова Г.Н. |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель Левкина К.В. 8-813-65-42537 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

14.04.2016 года №42/135

Ежеквартальный отчет

Администрации Вознесенского городского поселения

Подпорожского муниципального района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

по состоянию на 01.01.2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Благоустройство парка г.п.Вознесенье у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка | До 01.12. 2016 г. | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство парка г.п.Вознесенье у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка | Выполнено 100 % |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | выполнено |
| 1.2. | Выполнение работ | До 01.12. 2016 г. | Подрядная организация ООО «СвирьСтрой» | Благоустройство парка г.п.Вознесенье у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка | выполнено |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмот-ренные муниципаль- ным контрактом | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт сдачи-приемки работ подрядчиком заказчику | Выполнено, акт приемки выполненных работ №74 от 09.09.2016 г. КС-2 №1 от 09.09.2016 КС-3№1 от 09.09.2016 |
|  | Выполнение работ | До 31.12. 2016 г. | Подрядная организация Индивидуальный предприниматель Киккоев Геннадий Прокопьевич | Приобретение семян для благоустройства парка г.п.Вознесенье у пересечения ул.Комсомольской и Почтового переулка | выполнено |
|  | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмот-ренные муниципаль- ным контрактом | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт сдачи-приемки работ подрядчиком заказчику | Выполнено, Товарная накладная №130 от 22.12.2016 |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом составлен на 01.10.2016. Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом составлен на 01.01.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы и Соглашения не проводилась |

| Глава администрации поселения МП | (Давыдов Д.А.) |
| --- | --- |