**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы»

Отчетный период: январь – декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: Савельева Т.Б.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | План расходов  на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс. руб. | | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
|  | Основное мероприятие | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер.Просвещения и ул.Комсомольской левобережной части | Савельева Т.Б. | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 0 | 1064,0 | 133,0 | 10,0 | 0 | 1064,0 | 133,0 | 10,0 | 0 | 1064,0 | 133,0 | 10,0 | |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 1064,0 | 133 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

«Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы»

за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 31.08.2015 года № 294 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 25 октября 2016 г. № 327, от 02 августа 2017 г. № 246).

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 1 207,0 тыс.руб., в том числе - средства 1 064,0 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 10,0 тыс. руб. – прочие средства, 133,0 тыс.руб. средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 2018 год составило 1 207,0 тыс.руб. Процент освоения 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Программы составил – 1 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основным результатом за 2018 год отмечаются:

Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер.Просвещения и ул.Комсомольской левобережной части

Глава Администрации М.М.Мужикова