Приложение №1 

к  постановлению администрации МО

«Вознесенское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

                               от 25.12.2017 г. № 358

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение»  на 2018-2020 годы»
	  Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы   
	Срок реализации
	Источники     
финансирования
	Всего
(тыс.
руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник
	Главный распорядитель бюджетных средств

	
	Начало реализации
	Конец реализации
	
	
	2018
год
	2019
год      

	2020
год      

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12

	Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020годы»
	2018 год
	2020 год
	Средства 

местного бюджета 
	6 629,9
	2 176,5
	2 226,7
	2 226,7
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»

	
	
	
	Средства 
областного бюджета       
	1 135,500
	1 135,500
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства      
федерального  бюджета       
	161,100
	161,100
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого
	
	
	
	7 926,5
	3 473,1
	2 226,700
	2 226,700
	
	

	Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам»  МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»
	2018 год
	2020 год
	Средства 

местного бюджета 
	5 179,500
	1 726,500
	1 776,700
	1 776,700
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»

	
	
	
	Средства 
областного бюджета       
	1 135,500
	1 135,500
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
федерального  бюджета       
	161,100
	161,100
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  источники    

	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	
	
	
	6 576,500
	3 023,100
	1776,700 
	1776,700 
	
	

	Основное мероприятие 1.1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»
	2018 год
	2020 год
	Средства 

местного бюджета 
	3380,5
	1177,1
	1101,7
	1101,7
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»

	
	
	
	Средства 
областного бюджета       
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства      
федерального  бюджета       
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	
	
	
	3380,5
	1177,1
	1101,7 
	1101,7 
	
	

	Основное мероприятие 1.2    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»
	2018 год
	2020 год
	Средства 

местного бюджета 
	1 597,400
	247,400
	675,000
	675,000
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Администрация МО

«Вознесенское
городское
поселение»

	
	
	
	Средства 
областного бюджета       
	1 136,400
	1 136,400
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства      
федерального  бюджета       
	161,100
	161,100
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого:
	
	
	
	2 894,900
	1544,900
	675,000
	675,000
	
	

	Основное мероприятие 1.2.1    

1.2.2.Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, пер. Просвещение.
	2018 год
	2020 год
	Средства 

местного бюджета 
	242,000
	242,000
	0
	0
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Администрация МО

«Вознесенское
городское
поселение»

	
	
	
	Средства областного бюджета  
	968,700
	968,700
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального  бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	
	
	
	1 210,700
	1 210,700
	0
	0
	
	

	Основное мероприятие 1.3

Создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры»


	2018 год
	
	Средства 

местного бюджета 
	5,400
	5,400
	0
	0
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Администрация МО

«Вознесенское
городское
поселение»

	
	
	
	Средства областногобюджета
	328,000
	328,800
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального  бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	
	
	
	334,200
	334,200
	0
	0
	
	

	Основное мероприятие 1.3.1 

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, Правосвирская набережная
	2018 год
	
	Средства 

местного бюджета 
	5,400
	5,400
	0
	0
	Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Администрация МО

«Вознесенское
городское
поселение»

	
	
	
	Средства областного бюджета
	328,000
	328,800
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального  бюджета
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого:
	
	
	
	334,200
	334,200
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

	2018 год

	2020 год

	Средства 

местного бюджета

	1 350,000
	450,000
	450,000
	450,000
	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»

	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»


	
	
	
	Средства 
областного бюджета       
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства      
федерального  бюджета       
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	
	
	
	1350,0
	450,000
	450,000
	450,000
	
	

	Основное мероприятие 2.1 

«Мероприятия, направленные на  совершенствование системы организации безопасности дорожного движения»  МО «Вознесенское городское поселение» 


	2018 год
	2020 год
	Средства местного бюджета   


	1 350,0 
	450,00
	450,00
	450,000
	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»
 
	Администрация МО

«Вознесенское

городское

поселение»

	
	
	
	 Средства 
областного бюджета                      
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства      
федерального  бюджета       
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Внебюджетные  
источники     
	-
	-
	-
	-
	
	

	Итого
	
	
	
	1 350,0
	450,00
	450,00
	450,000
	
	


Приложение № 2 

к постановлению администрации МО

«Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области»

                               от 25.12.2017 г. № 358

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»
	№   
п/п
	Наименование подпрограмм 
муниципальной программы
	Источники     
финансирования
	Всего
(тыс.
руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	2018

 год
	2019

 год
	2020

год

	1
	2
	4
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018 -2020 годы»  
	Итого         
	6 576,500
	3 023,100
	1 776,700
	1 776,700

	
	
	Средства местного  
бюджета 
	5 261,9
	1 726,5
	1 776,700
	1 776,700

	
	
	Средства областного     
бюджета       
	1 135,500
	1 135,500
	0
	0-

	
	
	Средства      
федерального  
бюджета       
	161,100
	161,100
	0
	0

	
	
	Внебюджетные  
источники     
	0
	0
	0
	0

	2.
	Подпрограмма  2

«Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»


	Итого         
	1 350,0
	450,0
	450,0
	450,00

	
	
	Средства местного  
бюджета 
	1 350,0
	450,0
	450,0
	450,00

	
	
	Средства областного     
бюджета       
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства      
федерального  
бюджета       
	0
	0
	0
	0

	
	
	Внебюджетные  
источники     

	0
	0
	0
	0

	
	Итого по муниципальной программе
	Итого         
	7 926,5
	3 473,100
	2 226,700
	2 226,700

	
	
	Средства местного   
бюджета 
	6 629,900
	2 176,500
	2 226,700
	2 226,700

	
	
	Средства областного     
бюджета       
	1 135,500
	1 135,500
	0
	0

	
	
	Средства      
федерального  
бюджета       
	161,100
	161,100
	0
	0

	
	
	Внебюджетные  
источники     
	
	
	
	


Приложение № 3 
к  постановлению администрации МО

«Вознесенское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

                               от 25.12.2017 г. № 358

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»
	№  
п/
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования      
на решение данной   
задачи, тыс.руб.
	Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характеризующие
достижение целей и решение
задач
	Единица  
измерения
	Оценка базового 
значения 
показателя

	Планируемое значение показателя по годам

реализации

	
	
	МБ 
	ОБ
	ФБ
	
	
	
	2018год
	2019год 
	2020 год 

	1
	Задача 1

Создание качественной дорожной сети за счет повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения
	6 629,900
	1 135,500
	0
	Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог
	км
	-
	1,255
	2,292
	1,419

	
	
	
	
	
	Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов
	кв.м.
	-
	1137,6
	0
	0

	2
	Задача 2

Повышение уровня безопасности дорожного движения


	1350,000
	0
	0
	Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах
	Ед.
	3
	2
	1
	1

	
	
	
	
	
	Сокращение числа пострадавших в ДТП
	Чел.
	1
	1
	1
	1

	3
	Задача 3. 

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации администрации Вознесенскому городскому поселению Подпорожского муниципального района Ленинградской области
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, Правосвирская набережная
	5,400
	167,700
	161,100
	Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года
	%
	-
	0,1
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
	(тыс. руб.)
	
	9,000
	9,000
	9,000


